Муниципальное  казенное образовательное  учреждение Киреевская  средняя  общеобразовательная  школа

ольховского   муниципального    района   волгоградской   области

(МКОУ   КИРЕЕВСКАЯ  СОШ)

информации о реализации комплекса мер

по модернизации системы общего образования в мкоу киреевской сош

- В рамках реализации проекта модернизации были поставлены следующие задачи:

- с целью выполнения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» провести текущий ремонт водопровода в санузлах;

- с целью выполнения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» провести капитальный ремонт отмостки, фундамента и замена кровли основного здания школы;

- комплектование учебных кабинетов химии и физики наглядными пособиями и учебно-лабораторным оборудованием;

- комплектование кабинетов начальных классов компьютерной техникой (ноутбуки, мультимедиа-проекторы, принтеры-сканеры-копиры) по требованиям ФГОС;

- комплектование спортивным инвентарем и оборудованием спортзала;

- пополнение фондов библиотеки  (ФГОС и духовно-нравственное воспитание, учебники для 1-3 классов по новым стандартам);

- закупка оборудования для медицинского кабинета;

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе образования.

- Основные мероприятия по модернизации:

| Направление | План | Факт выполнения плана | Как используется | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 | 76300 руб. | 76300 (семьдесят шесть тысяч триста рублей) руб. | Выполнено | Необходимо оборудовать септики |
| Выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (капитальный ремонт кровли, фундамента и отмостки основного здания) | 1525580 руб. | 1525580 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) руб. | Выполнено (см. фото) | Замена входных дверей (5 штук из них 1 одностворчатая и 4 двухстворчатых) |
| Учебно-лабораторное оборудование (кабинеты химии и физики) | 66,0 тыс. руб. | Закуплено полностью по заявке и поставлено 25.10.2012 года | Закреплено за учителями химии (Шкорт О.Т.) и физики (Романович Д.С.), используется в учебном процессе | Необходимо доукомплектование (посуда, весы, разновесы и т.п.) |
| Компьютерное оборудование (ноутбуки и мультимедиа-проекторы): | 89,6 тыс. руб. | Закуплено полностью 23.07.2012 год | Данилова Т.П. – учитель начальных классов (ФГОС) Коркина Т.В. – английский язык в начальной школе (ФГОС) | Необходимо: интерактивные доски- 4 мультимедиа-проектор - 4, ноутбук -4, документ-камера -4 |
| Спортивный инвентарь | 80,5 тыс. руб. | Закуплено полностью по заявке и поставлено 25.10.2012 года | Закреплено за учителями физкультуры (Поволоцкий В.А. и Спивакова Г.И.), используется в учебном процессе и внеурочной деятельности (1,2 классы) | Необходимо доукомплектование |
| Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 30,4 тыс. руб. | Закуплено полностью по заявке и поставлено 25.10.2012 года | Закреплено за заместителем директора по безопасности Арчаковой Т.В. | Требуются медицинские аптечки, градусники, перевязочный материал |
| Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | 40,0 тыс. руб. | Закуплено полностью по заявке согласно ФГОС и поставлено 02.11.2012 года | Закреплено за школьной библиотекой (Шнайдер Л.П.) | Требуется доукомплектование учебниками и пособиями на электронных носителях |
| Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе образования | 14,0 тыс. руб. | Закуплены полностью по заявке 96 энергосберегающих лампочек и поставлено 01.08.2012 года | Использованы | Требуется около 100 шт. |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 27,0 тыс. руб. |  | Проучены 2 учителя по духовно-нравственному воспитанию, 1 учитель ОБЖ и физкультуры | Не использованы, передвинуты на другие школы. |

| № п/п | Направление | Количество |
| --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьной столовой, оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся) |
|  | учебно-лабораторное оборудование ед. | 49 |
|  | учебно-производственное оборудование ед. | 0 |
|  | спортивное оборудование ед. | 27 |
|  | спортивный инвентарь ед. | 2 |
|  | компьютерное оборудование ед. | 7 |
|  | численность детей, обеспечиваемых новым оборудованием, чел. | 106 |
|  | оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся ед. | 12 |
|  | количество школ обеспечиваемых новым оборудованием. ед. | 1 |
|  | оборудование для школьных столовых ед. | 0 |
|  | количество школ обеспечиваемых новым оборудованием. ед. | 0 |
|  | оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 |
| Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |
|  | Общее количество закупленных школьных автобусов, ед. | всего | 0 |
|  |  | в том числе для детей инвалидов | 0 |
|  | Общая численность детей, обеспеченных новым транспортом, чел. | всего | 0 |
|  |  | в том числе для детей инвалидов | 0 |
| Пополнение фондов школьных библиотек |
|  | Количество поступившей учебной литературы, ед. | 245 |
|  | Количество школ, библиотеки которых были пополнены учебной литературой, ед. | 1 |

| Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) |
| --- |
|  | Количество отремонтированных помещений соответствующих требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, ед. | 0 |
|  | Количество отремонтированных помещений, подготовленных для установки оборудования | 2 |
|  | Численность детей, обучающихся в отремонтированных помещениях, чел. | 106 |
|  | Количество школ, в которых отремонтированы помещения ед. | 1 |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей ОУ и учителей |
|  | Численность руководителей ОУ и учителей, прошедших повышение квалификации, переподготовку, чел. | Всего | 3 |
|  |  | В том числе персонифицированного подхода |  |
| Модернизация ОУ путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов) |
|  | Количество школ имеющих доступ к сети Интернет, ед. | 1 |
|  | Доля школ, имеющих доступ к сети Интернет % |  |
|  | Количество школ, в которых увеличена пропускная способность интернет-трафика, ед | 0 |
|  | Количество школ, в которых организованно дистанционное обучение, ед. | 0 |
|  | Численность детей инвалидов, имеющих возможность обучаться дистанционно, чел. | 0 |

| Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образование |
| --- |
|  | Количество школ, в которых используются энергосберегающие технологии, ед. | 1 |
| Проведение капитального ремонта и реконструкции ОУ |
|  | Количество ОУ, в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция | 1 |
|  | Доля ОУ, в которых проведен капитальный ремонт от общего числа ОУ, требующих капитального ремонта, % |  |
|  | Доля ОУ, в которых проведен капитальный ремонт от общего числа аварийных ОУ, требующих капитального ремонта, % |  |
|  | Число детей, получивших возможность учиться в отремонтированных школах, чел. | 106 |